附件3：

XX项目建设/共建框架协议

甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则达成合作意向，特拟定本投资合作框架协议，以便共同遵守。

一、合作目的：

本协议为双方开展与医用耗材管理所有涉及或可能涉及的医院信息化系统的建设、运维、升级等合作的基础性文件。甲方提出详细要求后，经双方协商一致后具体项目另行签订《项目实施合同》，《项目实施合同》内容与本协议不一致的，以《项目实施合同》为准；《项目实施合同》未约定的，适用本协议约定。

二、合作架构

甲方：

法定代表人：

统一社会信用号：

乙方（或联合体牵头单位）：

法定代表人：

统一社会信用号：

三、合作约定：

双方均对其获知的对方的商业秘密、经营信息等资料负有保密义务，除法律法规和本协议另有约定，未经任一方同意，不得泄露和利用该信息。

四、需求概况：

4.1 需求为甲方与医用耗材管理所有涉及或可能涉及的医院信息化系统：

| 共建系统 | 建设周期/期限 | 建设总预算 （万元） | 总预算实施方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临床诊疗类：如门诊 / 住院电子管理系统；患者服务类：入院管理系统、统一支付平台；药耗管理类：低值 / 高值医用耗材管理系统（含 UDI 追溯功能）、门诊/住院药、耗管理系统；运营管理类：医院资源规划系统（HRP）－ 重点覆盖物资管理、医疗器械管理；医疗管理类：数据备份与恢复系统、网络安全防护系统；医技管理类：实验室信息管理系统、手术麻醉管理系统等。 | 5年（各司建设总预算以该年限作为评估） |  | 实施方案如下（供参考，各司根据实际情况拟定） 一期首年投入： 二期次年投入： 三期第三年投入：全部建设完成 ...... （一期首年建设预算不低于总预算30%、二期次年不低于总预算20%，三期不低于总预算20%） |

4.2 服务内容包括但不限于：

4.2.1 系统规划、甲方具体需求落实以及相关系统上线顺序、范围分批部署；

4.2.2 按照双方确认的需求书，完成系统安装部署、数据迁移、接口对接等工作；

4.2.3 系统运维与支持：提供 7×24 小时技术支持，包括系统故障排查与修复、日常巡检、性能优化、漏洞修复、版本更新等；

4.2.4 培训与知识转移：为甲方工作人员提供系统操作培训、管理员培训，提供培训手册、操作指南等资料，确保甲方人员具备独立使用和管理系统的能力；

4.2.5 升级与迭代：根据医疗行业政策变化、甲方业务调整及技术发展趋势，提供系统功能升级、模块扩展等服务，保障系统适用性和先进性。

五、服务期限与有效期

本框架协议有效期与主合同合作年限一致，自双方签字盖章之日起计算。每年甲方对乙方进行考核，考核标准及要求与主合同一致。如考核不合格视为违反主合同相关义务，甲方有权利中断项目合作，直至考核达标为止。

具体项目的服务期限以《项目实施合同》约定为准，项目运维服务期限自项目验收合格之日起计算。

六、服务标准与质量要求

乙方需遵循以下标准提供服务：

- 符合国家、行业相关法律法规及技术标准，包括但不限于《电子病历应用水平分级评价标准》《医院信息系统基本功能规范》《医疗数据安全指南》等；

- 满足甲方信息化建设总体规划和业务需求，系统功能、性能需达到双方确认的《需求规格说明书》《技术方案》约定的指标；

- 系统稳定性：核心业务系统全年可用率不低于 99.9%，非核心业务系统全年可用率不低于 99.5%；故障响应时间：一般故障 1 小时内响应，重大故障 30 分钟内响应，紧急故障 15 分钟内响应；故障修复时间：一般故障 4 小时内修复，重大故障 24 小时内修复，特殊复杂故障 48 小时内提供临时解决方案并明确修复时间；

- 数据安全性：符合《数据安全法》《个人信息保护法》要求，建立数据分级分类管理机制，采取加密、脱敏、访问控制等措施，防止数据泄露、篡改、丢失；定期开展数据备份，确保数据可恢复，备份数据保存期限不低于 [X] 年；

- 接口兼容性：系统需支持与甲方现有系统及未来可能新增的系统进行接口对接，接口标准需符合国家或行业通用规范，确保数据互联互通。

七、双方权利与义务

7.1 甲方权利与义务

7.1.1 权利：

7.1.1.1有权要求乙方按照本协议及《项目实施合同》约定提供服务，对服务质量、进度进行监督、检查和评估；

7.1.1.2有权对系统需求提出合理调整建议，按约定流程确认后要求乙方实施；

7.1.1.3有权查阅乙方服务过程中的相关记录、报告，要求乙方对服务问题进行说明；

7.1.1.4若乙方服务不符合约定标准，有权要求乙方限期整改，整改仍不合格的，有权单方解除相关《项目实施合同》，并要求乙方承担违约责任。

7.1.2 义务：

7.1.2.1及时向乙方提供系统建设所需的业务需求、数据资料、场地条件、网络环境等支持，确保资料真实、完整、合法；

7.1.2.2指定专人配合乙方开展工作，协调院内相关科室提供必要协助，及时确认需求方案、验收报告等文件；

7.1.2.3妥善保管系统账号、密码等信息，规范操作流程，避免因操作不当导致系统故障或数据安全问题；

7.1.2.4遵守相关法律法规，不得利用系统从事违法违规活动，不得要求乙方开发违反法律法规的功能。

7.2 乙方权利与义务

7.2.1 权利：

有权要求甲方提供系统建设和服务所需的必要支持，包括业务需求确认、资料提供、场地配合等。若甲方未按约定提供支持或支付费用，有权暂缓服务，并要求甲方承担违约责任。

7.2.2 义务：

7.2.2.1严格按照本协议及《项目实施合同》约定提供服务，确保服务质量和进度，不得擅自变更服务内容或降低服务标准；

7.2.2.2建立完善的项目管理机制，配备专业技术团队，明确项目负责人和联系方式，确保沟通顺畅；

7.2.2.3严格遵守数据安全和个人信息保护相关规定，不得泄露、篡改、滥用甲方及患者数据，未经甲方书面同意，不得向第三方提供任何数据；

7.2.2.4对服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密及患者隐私信息承担保密义务，保密期限不受本协议有效期限制；

7.2.2.5定期开展技术培训和服务总结，主动向甲方反馈系统运行情况和优化建议；

7.2.2.6配合甲方接受相关监管部门的检查，提供必要的证明材料和技术支持。

八、知识产权与数据归属

8.1 乙方为履行本协议开发的定制化系统及相关成果（包括但不限于软件代码、文档、方案设计等），除乙方已享有知识产权的通用软件、组件外，知识产权归甲方所有；乙方享有通用软件、组件的知识产权，但甲方享有永久、非独占的使用权。

8.2 甲方在使用系统过程中产生的业务数据（包括患者信息、诊疗数据、运营数据等）归甲方所有，乙方仅有权在服务范围内使用该数据，不得用于本协议约定以外的其他目的。

8.3 乙方不得利用为甲方提供服务的机会，获取或使用甲方数据开发竞争性产品或服务，不得向第三方转让、授权使用相关知识产权或数据。

九、保密条款

9.1 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、患者隐私、财务信息等敏感信息承担保密义务。

9.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、披露、传播上述保密信息，不得将保密信息用于本协议约定以外的其他目的。

9.3 双方应采取必要的保密措施，包括但不限于限制保密信息的访问范围、与相关人员签订保密协议、定期开展保密培训等。

9.4 本保密条款在本协议终止后继续有效，保密期限为相关信息不再具有保密性或法律规定的保护期限届满为止。

十、不可抗力与免责

10.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（地震、洪水、台风等）、战争、政府行为、政策调整、网络攻击（非乙方防护不当导致）  等。

10.2 因不可抗力导致一方无法履行协议义务的，受影响方应及时通知对方，提供不可抗力证明，并在合理期限内采取补救措施；双方可根据不可抗力影响程度，协商延期履行、部分履行或解除协议，互不承担违约责任，但应赔偿对方因不可抗力造成的直接损失（可根据实际情况调整）。

10.3 因甲方自身操作不当、网络环境异常、第三方系统故障等非乙方原因导致系统无法正常使用或数据问题的，乙方不承担责任，但应提供必要的技术协助，相关费用由甲方承担。

十一、争议解决

本协议履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他条款。

十二、协议的变更与解除

12.1 对本协议的任何变更，需经双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

12.2 发生下列情形之一的，一方有权书面通知对方解除本协议：

12.2.1对方严重违反本协议约定，经催告后 [30] 日内仍未改正的；

12.2.2对方被依法宣告破产、吊销营业执照或终止经营的；

12.2.3因不可抗力导致本协议无法履行超过 [90] 日的；

12.2.4法律规定的其他可以解除协议的情形。

12.3 本协议解除后，双方应按照诚实信用原则履行善后义务，包括但不限于结清已发生的费用、返还对方财产、移交相关资料、保守对方保密信息等。

十三、其他约定

13.1 本协议项下的通知、函件等均应以书面形式（包括传真、电子邮件、专人送达等）送达双方指定的联系人及地址，送达时间以对方签收或确认收到时间为准。

13.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

13.3 本协议一式 [  ] 份，甲方执 [  ] 份，乙方执 [  ] 份，与主合同具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人 / 授权代表（签字）：            法定代表人 / 授权代表（签字）：

日期：____年____月____日                   日期：____年____月____日