中山市东升医院综合能源托管技术咨询服务项目
院内采购公告
一、项目概况
1. 项目名称：中山市东升医院综合能源托管技术咨询服务项目
2. 项目编号：FW-CW-CW-2026077
3. 预算金额：100000元（含税价且报价不能高于预算金额）
4. 服务期限：自合同签订生效日起综合能源托管项目结束
5. 服务地点：采购人指定地点
6. 服务内容：聘请专业技术服务单位，对医院能源托管项目（空调冷水机组、热水、照明、中央空调末端、电梯、光伏发电、充电桩、管理系统等的技术改造）提供第三方全流程技术咨询服务，协助审查项目技术改造方案、招标需求、招标文件及改造后产生的节能效果，核定项目改造完成后的实际节能量，为医院实施的能源托管项目提供事前、事中、事后全方位服务。
7. 文件中标有“★”的地方均被视为重要的响应条款，供应商必须完全响应。若有一项带“★”的要求未响应或不满足，将不通过资格性、符合性审查。
二、服务内容
1. 与医院进行交流咨询，了解目前医院中央空调冷水机组、分体空调、热水、电梯、照明系统等用能情况；
2. 分析中央空调冷水机组、中央空调末端、分体空调、照明系统、热水、电梯、光伏发电、充电桩、管理系统等提供第三方全流程设计方案和途径，组织专家（需持有建筑工程暖通专业或机电专业中级及以上资质证书）论证方案的可行性、产生的节能效果并出具论证报告，预计项目实施对医院正常运营产生的影响，拟定项目节能量核算方案，估算项目节能量，核实投资概算；根据医院需求，按照《公共机构能源费用托管实施规程》（JST 301-2024）要求，协助确定项目采购需求，并协助医院设立招投标条件和招标文件审核等事宜。
3. 项目实施前，作为公共机构能源费用托管前期评估工作第三方机构，完成前期评估相关工作，包括：确定空调冷水机组、分体空调、热水、照明系统、电梯等用能边界，并进行测试，核定改造前用能情况，并出具具有法律效力的项目改造前用能测试报告等。
4. 节能改造过程中，全程跟踪项目改造情况，落实改造方案的设计要点执行情况，监督项目施工质量以及文明、安全施工。
5. 节能技术改造实施完成后，组织项目的评估、验收工作，对项目改造后节能效果和用能情况进行测试，出具具有法律效力的项目节能量审核报告。
6. 根据项目投资建设方式的需求，拟定项目运行期的节能效果定期评价方案。本次节能技术改造项目采用综合能源托管模式（托管期10年），需提供四次核定项目实际节能效果，拟在综合能源托管后的第一年、第四年、第七年、第十年评估节能效果，出具节能效果评估报告（共4份），可作为项目经济效益或托管费用财务费用结算依据。
7. 为本项目提供后续增值服务的技术咨询服务方，根据相关扶持政策情况，负责医院的项目申请节能专项资金奖补等，或申报节约型机关等咨询服务。具体服务方式、方案另议。
8. 咨询服务内容详见下表《咨询服务内容明细表》：
咨询服务内容明细表
	序号
	服务内容

	1
	方案论证费用

	2
	改造前用能测试报告

	3
	改造后第三方节能量审核报告

	4
	资料打印费、交通费

	5
	技术咨询及监理费用（人工费）

	6
	出具四次能源改造效果评估报告


三、供应商及委派人员的要求
（一）供应商资格要求
1. 响应供应商须为在中华人民共和国境内依法注册，能够独立承担民事责任的企业法人、其他组织或自然人。若分支机构参与投标，须提供总公司的营业执照复印件及分公司营业执照复印件，并附具总公司出具给分支机构的有效授权书。
2. 响应供应商须持有合法有效的营业执照，且经营业务范围须包含能源审计、节能评估及能耗检测等方面。
3. 响应供应商须具备相应的项目承接能力、合同履约能力及售后服务能力，确保所提供产品品质可靠，符合国家相关标准与规定，并具备稳定的供货渠道和充足的库存，以保证及时供应。
4. 响应供应商须具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并依法履行纳税及缴纳社会保障资金的义务。
5. 响应供应商在参与公开招标活动中不得存在违法违纪行为并受到处罚，亦不得存在围标、串标等违规行为。
（二）委派人员要求
1. 成交供应商须按其签订合同中承诺提供的项目组主要负责人员必须按要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换。成交供应商如因工作安排或其他原因，需要更换项目组主要负责人员时，应事前向采购人书面提出申请；未经采购人同意，不得更换人员。
2. 如成交供应商未经采购人书面同意擅自更换项目组主要负责人员，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，成交供应商须全额赔偿，采购人保留追究成交供应商相关责任的权利。
3. 即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员，由此而产生的费用由成交供应商承担。
4. 成交供应商拟委派的人员必须按国家规定签订劳动合同，该员工的劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等方面均在劳动合同条款中按国家、省及市的有关规定得到保障。
5. 成交供应商及其委派人员对其为采购人提供服务期间所知晓或掌控的涉及采购人业务、项目、管理、人员、物资等各方非公开或公示信息负有保密义务。
四、报价要求：
1. 报价金额须为含税固定报价，不接受区间形式报价，且不得高于项目预算金额，否则将被判定为无效投标。
2. 供应商报价应为完成本项目全部内容：包括但不限于咨询费、劳务费、项目人力成本费、行政费、印刷费、设备费、各项税费、采购人提出应包含的费用、消耗用品费、中标服务费、不可预见费等完成本项目所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由供应商自行承担，采购人不再另支付任何费用。
3. 任何有选择性报价的投标，将被视为无效投标。
4. 报价次数：1次。
五、★付款方式（提供承诺函，格式自拟）
1. 付款方式：
1期：签订合同之日起6个月内，支付服务费用总额50%。
2期：项目通过验收后，1个月内支付服务费用总额30%。
3期：在每次出具项目评估报告后1个月内支付服务费用总额5%。
2. 每次付款时，开具当期发票给采购人，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。
3. 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：
① 合同；
② 成交供应商开具的正式发票；
③ 验收报告（加盖采购人公章）（申请合同余款时）（如有）；
④ 成交通知书（首次提出付款申请）；
4. 结算方式：转账结算（银行转账）；
5. 付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。
6. 特别说明：合同约定的付款期限，遵守《保障中小企业款项支付条例》的规定。如成交供应商为中小企业，付款期限最长不超过60日。
六、验收要求：
项目由采购人、成交供应商根据采购文件和行业相关规范要求进行验收。验收合格后根据双方签订的合同支付方式进行款项支付。
七、保密要求
成交供应商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，成交供应商须无条件与采购人签定保密协议。
[bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc10108]八、知识产权
项目要求的所有成果（包括文本、相关说明以及相应的电子文件）知识产权归采购人所有。
九、合同终止条款
成交供应商提交的成果有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
1. 服务工作不符合本项目规定，或服务质量严重偏离采购人下达的任务要求。
2. 成交供应商未能履行合同义务，未能统筹协调整体服务工作。
3. 发现成交供应商存在恶意串通等不诚信行为。
4. 泄露国家或企业秘密。
5. 出具虚假、不实报告。
6. 成交供应商未经采购人同意，随意调整本项目项目负责人或项目组主要成员。
7. 成交供应商未经采购人同意，擅自将项目分包或转包。
十、违约责任与赔偿损失
1. 违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
2. 守约方为维护自身合法权益所产生的费用，包括但不限于仲裁或诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、鉴定费等，由违约方承担。
十一、评审方式
本项目的评审采用综合评分法，最低报价并非唯一评定标准（评分标准详见附件一《项目评分表》）。本项目评审流程为先开展资格性、符合性初审，评审合格方可进入商务、技术及价格综合详细评审；项目评审总分100分，其中商务技术部分分值70分，价格部分分值30分，综合得分最高者确定为拟中选供应商。若出现两家及以上供应商综合得分相同，优先按照投标报价由低至高排序；报价仍一致的，以平台响应报名时间更早者优先。
十二、提交方式
[bookmark: _GoBack]请于2026年9月23日17:00前，将上述资料（招标文件格式详见附件二《响应文件模板》）一式三份（正本一份、副本两份）密封并加盖公章，并在投递资料封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话。资料可通过现场提交或邮寄方式递交。所有递交的资料均不予退还。
递交地址：中山市小榄镇兆隆路一号东升医院行政楼七楼采购办。
超过项目截止时间为止，逾期送达或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人均不予受理。
供应商应在医院采购平台https://www.cotenders.cn/完成项目响应登记并上传电子文件。

联系人：杨老师
联系电话：0760-22896930
纪检联系人：吴老师
联系电话：0760-222825236

1 / 5

